Phần A - Thiết kế vận hành Scrum

Em chọn độ dài 2 tuần, vì dự án cần giải quyết yêu cầu từ 3 bộ phận tương ứng với 3 sprint. 1

sprint cuối để xử lý thay đổi về mặt yêu cầu và lỗi phát sinh nếu có.

Product owner: quản lý product backlog, viết chi tiết yêu cầu và các thông tin liên quan bao gồm story, AC, DoD,..

Scrum Master: đảm bảo quy trình diễn ra hiệu quả

Development Team: phân tích thiết kế, lập trình, kiểm thử theo nội dung trong product backlog, phối hợp với product owner để hoàn thiện product backlog

Chọn Sprint Review vì đây là dịp nhóm trình diễn Increment cho các bên liên quan, nhận phản hồi từ Marketing và Kế toán, từ đó điều chỉnh Product Backlog cho các Sprint tiếp theo.

Phần B – Product Backlog & Ưu tiên hóa bằng MoSCoW

| ID | Hạng mục | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| PBI-01 | Tích điểm khi đơn hàng thành công | Must |
| PBI-02 | Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn | Must |
| PBI-03 | Xem số dư và đổi điểm lấy ưu đãi | Must |
| PBI-04 | Xem lịch sử tích/đổi điểm | Must |
| PBI-05 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Should |
| PBI-06 | Hiển thị ngày hết hạn của điểm | Should |
| PBI-07 | Tặng điểm thưởng theo chiến dịch | Could |
| PBI-08 | Xếp hạng thành viên theo điểm | Won’t |

Quy tắc nghiệp vụ: 10.000đ = 1 điểm; 100 điểm = 20.000đ; điểm có hiệu lực 12 tháng; điểm của đơn hủy/hoàn phải được thu hồi; ưu đãi không cộng dồn nếu hệ thống chưa xác nhận.

Sprint 1: Chọn PBI-01 đến PBI-06, gồm 4 Must và 2 Should, đúng giới hạn nguồn lực. Nhóm cần xác nhận khối lượng thực tế trước khi cam kết Sprint.

Phần C- Acceptance Criteria và DoD

Chọn PBI-03: Xem số dư và đổi điểm lấy ưu đãi.

AC1 — Đổi điểm thành công

- Given: Khách hàng có 200 điểm hợp lệ.

- When: Khách hàng đổi 100 điểm.

- Then: Hệ thống trừ 100 điểm, cấp ưu đãi 20.000đ và ghi lịch sử giao dịch.

AC2 — Không đủ điểm

- Given: Khách hàng có 80 điểm hợp lệ.

- When: Khách hàng đổi 100 điểm.

- Then: Giao dịch bị từ chối, số dư không đổi và hệ thống thông báo không đủ điểm.

AC3 — Điểm hết hạn

- Given: Khách hàng có 120 điểm, trong đó 50 điểm đã hết hạn.

- When: Khách hàng đổi 100 điểm.

- Then: Hệ thống chỉ tính 70 điểm hợp lệ, từ chối giao dịch và không trừ điểm.

Definition of Done (DoD):

- Mã nguồn được review và tuân thủ quy ước nhóm.

- Kiểm thử đơn vị và tích hợp đạt yêu cầu.

- Chức năng tích hợp vào môi trường kiểm thử, không có lỗi nghiêm trọng.

- Tài liệu liên quan được cập nhật.

Phần D — Xử lý thay đổi

Marketing yêu cầu đổi tỷ lệ từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ.

Quy trình:

- PO ghi nhận và đánh giá tác động của yêu cầu.

- PO cập nhật, sắp xếp lại Product Backlog.

- Developers đánh giá công sức và trao đổi với PO; không tự ý làm gián đoạn Sprint hiện tại.

- Nếu thay đổi khiến Sprint Goal lỗi thời, PO có thể hủy Sprint; nếu không, nhóm thống nhất thời điểm thực hiện phù hợp.

Ảnh hưởng:

- Product Backlog: Cập nhật tỷ lệ mới và đánh giá lại PBI liên quan.

- AC1: Đổi giá trị ưu đãi từ 20.000đ thành 25.000đ cho 100 điểm khi quy tắc mới có hiệu lực.

- AC2, AC3: Giữ nguyên điều kiện số dư và điểm hết hạn; kiểm thử lại theo quy tắc mới.